# Contexto del proyecto de demostración

Proyecto ficticio: portal de soporte interno de Cliente Demostración. Ninguna empresa real está representada.

El buzón compartido y la hoja de cálculo continuarán sólo para consulta histórica; no se migrarán registros.

Usuarios: solicitante, analista y coordinador. El directorio corporativo existente autentica a los tres roles.

El cliente proporcionará acceso al directorio, servicio SMTP de pruebas, catálogo de categorías y usuarios de prueba.

Los adjuntos permitidos serán PDF, PNG o JPG de hasta 10 MB por archivo.

Las notificaciones se enviarán por el servicio de correo del cliente; un fallo de correo no debe duplicar la solicitud.

Desglose de 140 horas: análisis y diseño 24, construcción 80, pruebas QA 16, soporte a certificación del cliente 12 y despliegue/cierre 8.

Entregables acordados: RFD, portal funcional, informe de pruebas, guía de despliegue y acta de aceptación pendiente de firma.

Este material es demostrativo y no contiene datos operativos, secretos ni aprobaciones reales.

Permisos acordados: sólo el coordinador asigna analistas; sólo el analista cambia estados; el solicitante registra y consulta únicamente sus solicitudes.

El historial registrará usuario, fecha, estado anterior y estado nuevo, además de los eventos de asignación.

El CSV incluirá folio, fecha de registro, categoría, prioridad, responsable y estado actual. Si no hay resultados, conservará los encabezados.